# 05 — Decisions, Open Questions & Change Log

Coldi • v2.3 • 14/10/2026

Bảng theo dõi dùng chung giữa đội kinh tế, thiết kế và lập trình; chưa quyết định thì không được tự chốt.

# 1. Quy tắc trạng thái

ĐÃ CHỐT = chủ dự án/nguồn Master đã quyết; UI ĐÃ THIẾT KẾ = có prototype; CHỜ DUYỆT = chưa được phép triển khai như business policy; PHASE 2 = hướng tương lai; ĐỀ XUẤT = cần thẩm định.

# 2. Decision Register

| ID | Quyết định | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Một app/web, 4 roles, Driver sub-role Carrier | ĐÃ CHỐT |
| D-02 | Claim nguyên tử, chỉ Carrier, không auto-matching/dispatch/assign | ĐÃ CHỐT |
| D-03 | Manual assign, sau gán Chờ lấy hàng | ĐÃ CHỐT |
| D-04 | Driver 1-touch tại A/B, event là source of truth; GPS MVP | ĐÃ CHỐT |
| D-05 | 3 nhóm nhiệt độ, không mặc định ngưỡng °C | ĐÃ CHỐT |
| D-06 | Net 30/50 triệu/3%/escrow/Carrier advance | CHỜ DUYỆT |
| D-07 | Đăng kiểm, hạn đăng kiểm, hệ thống làm lạnh, bảo dưỡng | ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG |
| D-08 | Geofence, seal, e-POD phức tạp, IoT, Dynamic ETA | PHASE 2 |

# 3. Open Questions / owner phải chỉ định

| Nhóm | Câu hỏi cần quyết định | Bên phối hợp |
| --- | --- | --- |
| Nghiệp vụ | Hủy sau Claim, từ chối chuyến, phân công lại, đóng chuyến/ngoại lệ | Product + Operations |
| Fleet | Đăng kiểm có bắt buộc khi thêm xe? khóa phân công khi quá hạn? | Product + Operations + Legal |
| Driver | Trường hồ sơ, bằng lái, xác minh, tạo tài khoản và liên kết Carrier | Product + Operations + Dev |
| Technical | DB/API, quyền token, độ trễ GPS, retry/locking, provider bản đồ, retention | Dev + Product |
| Finance | Tạm ứng cước, phí, VAT, hạn mức, Net 30, trách nhiệm rủi ro | Economics + Legal + Product |
| UX | Màn Driver chi tiết, hồ sơ tài xế, chat và luồng lỗi | Design + Product |

# 4. Version History

| Version | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| v1.8 | Master Const thống nhất làm baseline | Nguồn nghiệp vụ gốc |
| Các bổ sung UI sau v1.8 | Phụ lục C–F: Stitch/handoff Shipper, Carrier, xe và trường mở rộng | Các bản trung gian không được coi là bản chính thức riêng |
| v2.3 | Phát hành Master v2.3 + 5 tài liệu theo vai trò; Screen Registry; technical handoff, open questions, history | Không tự bổ sung quyết định chưa duyệt |

# 5. Phương thức cập nhật

Thay đổi nghiệp vụ: cập nhật Master + Decision Register + tài liệu đội liên quan. Chỉ sửa UI: cập nhật Screen Registry/UIUX và ghi rõ nếu ảnh hưởng API. Thay đổi chưa duyệt: đặt Open Question, không cập nhật thành “ĐÃ CHỐT”. Phiên bản sau tăng từ v2.3 thành v2.4.